Netflow-CMS — Specyfikacja wdrożeniowa: Page Builder + Moduły (pluginy)

Wersja robocza: 2026-01-29 • Zakres: UX/UI, komponenty, DnD, moduły per site, onboarding, preview URL, custom domains

To jest skondensowany, wdrożeniowy dokument wynikający z naszej rozmowy. Zawiera listę funkcji do implementacji, wymagania UX/UI (jak ma wyglądać), architekturę modułów (jak w WordPressie, tylko enterprise), oraz kryteria akceptacji. Bez kodu — ale z jasnymi zasadami wykonania.

# 1. Cel produktu i zasady projektowe

Celem jest stworzenie edytora stron (Page Builder) w stylu Figma/Webflow/Elementor, ale z porządkiem enterprise: moduły włączane per organizacja i per strona (site), czysty UI bez zaśmiecania oraz rozszerzalny rejestr komponentów.

## 1.1 Zasady (twarde)

„Mniej UI, więcej efektu” — użytkownik widzi tylko to, czego realnie potrzebuje (gating przez moduły).

Domyślne klocki mają wyglądać premium po wrzuceniu na canvas (sensowne defaulty spacing/typografia/radius).

Wszystko w Inspectorze jest schema-driven (bez ręcznych formularzy per komponent).

Rozdzielamy: struktura drzewa jest globalna, style mają override per breakpoint.

Każdy element ma kontrolę: layout, spacing, style, states (hover/focus), visibility, a11y.

Stabilność i recovery: brakujący komponent nie rozwala edytora (safe mode + placeholder).

# 2. UI look & feel (enterprise)

UI ma być nowoczesne (2025/2026), czytelne, modularne (bento), z dark mode, subtelnymi animacjami oraz narzędziami typu command palette. Poniżej konkretne wytyczne wizualne (kolory, spacing, typografia).

## 2.1 Kolory (proponowany system)

| Light • Background | #F8FAFC |
| --- | --- |
| Light • Surface | #FFFFFF |
| Light • Border | #E2E8F0 |
| Light • Text | #0F172A |
| Dark • Background | #0B1220 |
| Dark • Surface | #0F172A |
| Dark • Border | #1F2A3A |
| Dark • Text | #E5E7EB |
| Primary Accent | #2EA0FF |
| Secondary Accent | #18E7B4 |
| Danger | #EF4444 |
| Warning | #F59E0B |
| Success | #22C55E |

## 2.2 Typografia

Font: Inter (lub system UI), z wyraźną hierarchią nagłówków.

Skala (przykład): H1 40/48, H2 32/40, H3 24/32, Body 14/22, Small 12/18.

W edytorze: monospace dla tokenów/ID (opcjonalnie), reszta Inter.

Kontrast: zawsze WCAG-friendly; w dark mode unikaj „czystej bieli” (#FFF) jako tekstu.

## 2.3 Spacing i geometria

Grid spacing: 4px base; standardowe kroki: 8/12/16/24/32/48/64.

Radius: 12px (standard), 16px (duże karty), 999px (pill).

Cienie: miękkie, krótkie; w dark tryb preferuj delikatny glow/border zamiast ciężkich shadow.

Bento layout dla dashboardów/paneli: sekcje w kartach, dużo oddechu, konsekwencja.

## 2.4 Interakcje i „premium feel”

Subtle animations: hover/click micro-interactions, ale bez „cyrku”.

Skeleton loaders dla ciężkich widoków (assets, templates, duże listy).

Command palette (Cmd/Ctrl+K): szybkie wstawianie bloków, nawigacja, akcje.

Dark mode jako pełnoprawny motyw, nie „odwrócone kolory”.

# 3. Builder Shell — układ edytora

Układ główny (jak Figma): TopBar + LeftPanel (Library/Layers/Assets) + Canvas + RightPanel (Inspector). Panele mają być dokowalne i pływające (move/resize/close).

## 3.1 Panele (dock/float)

LeftPanel: Add (Library), Layers, Assets — taby + możliwość odpięcia jako pływające okno.

RightPanel: Inspector (properties), ewentualnie zakładki (Props/Style/Advanced).

Każdy panel: resize, dock left/right, float, close, reset layout.

Zapamiętywanie workspace per użytkownik + przycisk Reset.

## 3.2 Tryby widoku (4)

Desktop / Tablet / Mobile (breakpoints) — style overrides per device.

Structure / Wireframe (4. widok): pokazuje boxy/kolumny/układ, zamiast realnych mediów i kolorów.

W Structure view: zamiast zdjęcia „[Image]”, zamiast video „[Video]”, a dla grid „[Grid 3col]”.

DnD działa identycznie w każdym trybie (Structure to tryb techniczny).

# 4. UX flow — storyboard S2 (ekrany + stany)

Poniższe widoki opisują stan edytora i edge-case’y. To jest materiał do Figma + backlog.

1) Loading/Hydration: skeletony, fetch pageTree, assets, permissions; błędy: retry / read-only cache.

2) Empty Canvas: CTA: Start with preset / Add section / Import template.

3) Add Mode: Sections Gallery: miniatury, tagi, drop-zones.

4) Section Selected: quick toolbar (rename/duplicate/move/convert/delete) + Inspector.

5) Add Mode: Blocks inside section (Grid/Stack/Split/Card row) + ograniczenia zagnieżdżeń.

6) Inline editing: Text/Button, toolbar typograficzny, sanitization paste.

7) Visual spacing handles: drag padding/margin, snap 4px, badge wartości.

8) Layers Mode: tree + lock/hide + reorder + search.

9) Responsive Mode: override badge, prompty do konwersji grid→stack na mobile.

10) Assets Replace: picker + drag&drop upload, ALT required dla publish.

11) Publish gate + role: read-only / request publish / owner publish.

12) Recovery/Safe Mode: missing component type placeholder, reload latest, export JSON.

13) Structure/Wireframe view: layout-only rendering + selekcja/drag.

14) Workspace management: dock/float panels, save/reset.

15) Insert palette (Cmd/Ctrl+K): szybkie wstawianie i nawigacja.

# 5. Model danych Node i zasady responsywności

Każdy element na stronie jest Node w drzewie. Struktura children jest globalna, a style/visibility mogą mieć override per breakpoint.

| Node fields (minimum) | id, type, name, children[], props{}, style{global/tablet/mobile}, bindings{}, visibility{}, lock, meta |
| --- | --- |
| Rule: structure | globalna (nie zmienia się per breakpoint) |
| Rule: style | global + overrides per breakpoint |
| Rule: binding | może być per field (tekst, obraz, lista) |
| Rule: safety | unknown type → placeholder, nie crash |

# 6. Component Registry (schema-driven Inspector)

Registry jest jedynym źródłem prawdy: definiuje komponenty, defaulty, constraints (DnD), oraz propertySchema dla Inspectora.

## 6.1 Standardowe grupy właściwości (dla każdego)

Content (treść) — teksty, źródła, linki, listy.

Layout — width/height, align, gap, columns, position, overflow.

Spacing — padding/margin (box), snap do skali.

Style — background/border/radius/shadow/opacity.

States — hover/focus/active (gdzie ma sens).

Advanced — className/id, ariaLabel, visibility per breakpoint, animation (opcjonalnie), testId.

## 6.2 Typy pól w Inspectorze (fieldType)

text, textarea, number, select, toggle

color, box (padding/margin), background, border, shadow, typography

link (url/internal/anchor/action), asset (media picker), iconPicker

repeater (lista), binding (CMS), condition (rules), visibility, animation

# 7. Biblioteka komponentów — taksonomia i wyszukiwarka

Biblioteka musi być duża, ale uporządkowana: filtry (Type/Goal/Industry/Complexity/Pack), tagi, favorites, recents, oraz ranking recommended.

## 7.1 Primary facets (filtry)

Type: Section / Block / Component / Data / Integration / Commerce / Utility

Goal: Build layout / Add media / Capture leads / Sell / Navigation / Trust / Content / Integrate tools

Industry: SaaS/B2B, E-commerce, Education, Healthcare, Legal, Real estate, Restaurant, Portfolio, NGO/Public, Events

Complexity: Simple / Advanced / Expert (gated)

## 7.2 Wyniki wyszukiwania i sortowanie

Sekcje wyników: Recommended, Recently used, Favorites, All results.

Ranking Recommended: match quality + usage + recency + favorites + context boost + industry boost + plan gating.

Synonimy i słownik (np. slider=carousel, opinie=testimonials, cennik=pricing).

## 7.3 Katalog komponentów (lista referencyjna)

Pełna lista komponentów (~150) jest utrzymywana w registry. Grupowanie: Layout/Typo/Media/Nav/Marketing/Forms/Data/Commerce/Integrations/Utility. W UI pokazujesz głównie Core + moduły włączone. Reszta: ukryta albo locked.

# 8. DnD — spec interakcji (drop rules, constraints)

DnD obsługuje: insert (library→canvas), move, reorder, nest/unnest, copy (Alt), keyboard DnD. Wszystko z jasnym feedbackiem: allowed/not allowed + powód.

## 8.1 Drop zones i zasady

Każdy container ma drop zones: Between (before/after) i Inside; Empty placeholder dla pustych.

Priorytet: Between > Inside > fallback ancestor.

Nest vs Between: środek 60% = Inside, górne/dolne 20% = Between; Shift wymusza Between.

Alt/Option podczas drag = Copy (nowe ID).

## 8.2 Constraints (twarde)

allowedChildren / allowedParents: target parent musi przyjmować typ komponentu.

maxDepth global (np. 8) + maxChildren per container (np. Grid 24).

lock/hidden: locked nie można przenosić; hidden domyślnie nie jest drop targetem.

Structure changes są globalne (w responsive mode pokaż warning).

## 8.3 Feedback i dostępność

Drag overlay: nazwa + ikona + mini preview (nie szary klocek).

Blocked UI: czerwony highlight + tooltip z konkretnym powodem.

Keyboard DnD: Space pick, arrows move, Enter drop, Esc cancel; aria live messages.

# 9. Assets i media — uploader i replace

Asset picker z dużym dropzone: drag&drop z komputera do modala/pola.

Drag bezpośrednio na Image w canvas (premium).

Upload queue + progress + retry; po upload auto-optimize (webp/avif).

ALT text wymagany do publikacji (validator).

Batch upload może proponować: „Create Gallery from selection”.

# 10. Layers + Structure view (techniczny podgląd układu)

Layers panel: drzewo Page→Sections→Blocks→Components, z search, rename inline, lock/hide, reorder.

Akcje na node: duplicate/delete/wrap/convert.

Structure/Wireframe view: pokazuje layout (kolumny/boxy) i etykiety komponentów zamiast realnego contentu.

# 11. Templates i „industry presets”

Tworzenie nowego site ma pytać o branżę i na tej podstawie proponować moduły i szablony (jak motywy WP, ale w pełni edytowalne).

## 11.1 Create Site Wizard (3 kroki)

Industry/Purpose (multi-select lub skip) — zapis w profilu site.

Modules (Recommended) — auto-włączenie zależności, możliwość odznaczania.

Templates: Blank lub starter template per branża; import page tree + assets + default config.

# 12. System modułów (jak wtyczki WP) — per organizacja i per site

Moduły sterują widocznością UI, dostępnością API i rendererem. To nie jest tylko ukrywanie ikonek — to gating funkcji end-to-end.

## 12.1 Poziomy włączania

Organization (tenant): entitlements wynikające z planu/billing (czy moduł w ogóle dostępny).

Site: włączenie modułu dla konkretnej strony (główny mechanizm).

Page override: opcjonalnie w przyszłości (tylko wybrane funkcje na landing page).

## 12.2 Ekran Site Settings → Modules

Lista modułów jako karty: Enabled/Disabled/Locked/Requires dependency.

Toggle ON: jeśli brakuje dependencies → modal „Enable required modules?”.

Toggle OFF: pokaż wpływ (jakie panele/klocki znikną) + ostrzeżenie o stronie używającej tych node’ów.

Search + filtry: Category/Pack/Recommended.

## 12.3 Gating: Library + Backend + Runtime + Publish

Library: pokazuj Core + moduły Enabled; pozostałe ukryte lub locked (klik = enable).

Backend: guards 403 na endpointach modułu, gdy moduł disabled.

Runtime: renderer nie może crashować na disabled/missing typ — placeholder + log.

Publish: walidacja blokuje publikację jeśli strona zawiera node’y z wyłączonego modułu.

# 13. Moduły v1 (proponowany zestaw)

| Moduł | Cel | Default | Dependencies | Przykładowe UI/komponenty | Config/Settings | Backend/Modele (skrót) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| consent-security | Cookies/zgody + Captcha + security bits | ON | - | CookieBanner, ConsentPreferences, Captcha field | Consent settings, Captcha provider keys | ConsentConfig, CaptchaConfig; verify endpoints |
| accessibility-widget | Toolbar a11y na froncie (kontrast, tekst) | Recommended/ON (public/edu) | - | AccessibilityWidget, SkipToContent | Feature toggles, position | AccessibilityConfig; runtime widget |
| payments | Płatność za usługę (Stripe) | OFF | - | PaymentButton, CheckoutEmbed, PricingCard | Stripe keys, success/cancel | PaymentProduct, PaymentLink, PaymentEvent; webhooks |
| shop | Sklep: produkty/koszyk/zamówienia | OFF | payments | ProductGrid, CartIcon, MiniCart | Currency, taxes basic | Product, Order, Cart; APIs |
| forms-pro | Formularze: multi-step, upload | OFF | consent-security (opc.) | Form, MultiStepForm, FileUpload | Submissions, captcha hook | FormDefinition, Submission, Upload |
| blog-content | Blog/aktualności | OFF | - | BlogList, BlogPost, CategoryChips | Slug, categories, tags | Post, Category, Tag |
| analytics | GA4 + event tracking | OFF | consent-security | Head injection + EventTracker | GA4 measurement id | AnalyticsConfig; validators |
| meta-pixel | Meta Pixel | OFF | consent-security | Head injection | Pixel ID | PixelConfig; validators |
| tag-manager | GTM (gated) | OFF | consent-security | Head injection | Container ID | GTMConfig; gated |
| embeds-media | YouTube/Spotify/social embeds | OFF | - | YouTubeEmbed, SpotifyEmbed, SocialEmbed | Allowlist domains | EmbedConfig; validators |
| maps | Mapy | OFF | - | Map, LocationCard | Provider/API key | MapsConfig |

# 14. Preview / Publish / Domains

Użytkownik ma móc zobaczyć stronę bez domeny. Zapewniamy dwa URL-e: draft preview i published system domain, plus custom domain binding.

## 14.1 URL-e (wymagane)

Draft Preview (private): https://preview.<domain>/{siteSlug}?token=… (token wygasany, revoke).

Published system domain: https://{siteSlug}-{shortId}.<domain> (public).

Custom domain: po DNS verify + SSL; opcjonalny redirect z system domain.

## 14.2 Domain binding (flow)

Site Settings → Domains: dodaj domenę.

Wyświetl rekordy DNS (CNAME/A/ALIAS) + weryfikacja własności.

Po weryfikacji: wystaw SSL (ACME) + aktywuj domenę.

Ustaw redirect (opcjonalnie): system domain → custom.

## 14.3 Edge-case’y

Domena zajęta/kolizja: blokada + komunikat.

DNS propagation: status „pending” + retry.

SSL fail: status error + instrukcja; nie blokuj preview.

# 15. Wymagania niefunkcjonalne (enterprise)

Wydajność: virtualizacja Layers, throttling DnD collision checks, lazy loading assets.

Stabilność: autosave (debounce), retry queue, recovery mode, export JSON w razie awarii.

Bezpieczeństwo: allowlist dla embedów, sandbox dla iframe, secrets storage dla kluczy (Stripe/GA).

Audit log: zmiany modułów, domen, consent, payments config.

Dostępność: keyboard DnD, focus states, kontrast, ALT wymagany.

# 16. Plan wdrożenia (MVP → v1.0)

## 16.1 MVP (rdzeń Page Builder)

Schema-driven Inspector + Component Registry + default presets.

DnD: insert/move/reorder + constraints + feedback.

Layers panel (tree + lock/hide + reorder) + search.

Breakpoints (desktop/tablet/mobile) + override badges.

Assets manager + drag&drop upload + ALT validator.

Preview URL (draft) + system domain (published).

## 16.2 v1.0 (product wow)

Structure/Wireframe view (4. tryb).

Dockable/floating panels + save/reset workspace.

Cmd/Ctrl+K palette (insert + navigation).

Create Site Wizard (industry→modules→templates) + templates per branża.

Modules system per Site (Settings→Modules) + gating end-to-end.

Consent-security + Accessibility widget jako gotowe moduły.

## 16.3 v1.1+ (rozszerzenia)

Shop + Orders (pełniej), Subscriptions.

Booking/appointments.

Marketplace templates/packs + import/export.

Advanced states (hover/focus) per większa liczba komponentów.

# 17. Definition of Done (kryteria akceptacji)

Użyj poniższej checklisty jako warunek zamknięcia epików.

## 17.1 Builder UX

Wstawienie sekcji i podstawowych klocków nie wymaga walki z UI; defaulty wyglądają premium.

DnD pokazuje precyzyjne drop zones i powody blokady.

Layers jest używalne przy dużych stronach (search + collapse).

Structure view jasno pokazuje układ bez treści i kolorów.

Panele da się dock/float/resize/close i layout się pamięta.

## 17.2 Moduły

Site→Modules działa: enable/disable, dependencies, locked (plan).

Gating działa w bibliotece + backend guards + publish validators.

Wyłączony moduł nie powoduje crasha renderera (placeholder + warning).

## 17.3 Preview/Domains

Draft preview działa bez domeny i da się go udostępnić tokenem.

Published system domain działa po publikacji.

Custom domain flow: DNS verify → SSL → enable → optional redirect.